## Slide 1: 季度工作汇报 2026年8-9月
养娃乐教育科技

## Slide 2: 部门工作职责
• AI玩偶硬件端侧与协同软件端小程序开发、迭代
• 版本Roadmap规划与产品调研
• 机器人及智能硬件竞品调研
• 端侧体验优化、功能上线、版本发布与跨团队项目推进

## Slide 3: 1. 三季度工作总结 - 核心成果
• 贝瓦音频资源接入：上万首曲库资源上线
• AI联网搜索：支持时政新闻、百科、天气等查询
• 冷启动提速50%：WiFi开机对话约15秒（由30秒降至15秒）；深睡唤醒联网约9秒（由13秒降至9秒）
• 4G开机对话约25秒（由30秒降至25秒）；深睡唤醒联网约15秒（由20秒降至15秒）
• 弱网提示与重连机制、程序看门狗兜底上线
• 主动对话：开机沉默至浅睡眠前5分钟窗口自动攀谈
• 固件4.8.6、4.8.8、4.9.1、4.9.6完成测试、验收、灰度与全量发布

## Slide 4: 2. 三季度工作总结 - 技术突破
• 对话速度优化专项：聚焦听不清、响应慢两类问题
• 固件端：优化收音阈值，调整唤醒词逻辑
• 服务端：上下文召回由20轮降至5轮，人格提示词优化
• 提示词重构：由4000余字符压缩至600余字符
• 增加意图路由前置判断，优化资源预加载
• 稳定性兜底：弱网重连、程序看门狗、深度睡眠唤醒优化

## Slide 5: 3. 四季度工作目标
• 10月重启福瑞达V5机芯内测，完成联调验证与问题闭环
• 推进声纹识别玩偶及小程序功能开发
• 跟进硬件产品矩阵Roadmap落地，覆盖机芯、玩偶版本与其他设备
• 推进NFC故事阅读项目从打样到测试与上线准备
• 持续优化直播项目，沉淀提示词、人设与示例对话方案
• 持续推进固件版本质量、灰度与全量发布

## Slide 6: 4. 四季度工作思路
• 10月：重启V5内测，围绕核心体验完成联调与问题闭环；推进声纹识别开发排期，同步支持直播项目
• 11月：推进NFC故事阅读测试，完善硬件产品矩阵与竞品调研结论
• 12月：沉淀版本Roadmap，完成年度重点功能复盘与下一阶段规划
• 主要挑战：硬件、固件、服务端与小程序多端协同，线上问题需要快速定位
• 应对方式：以版本节奏为主线，建立问题清单、每日跟踪、灰度验证与复盘闭环